**Product Backlog** **de NAC-TECH**

**Le planning**

|  |  |
| --- | --- |
| Périodes | Tâches |
| **22 juin - 23 juin** | * **Réunion de lancement du projet pour clarifier les exigences et les fonctionnalités clés.** * **Définition des spécifications fonctionnelles détaillées.** * **Création des wireframes et des maquettes de l'interface utilisateur.** |
| **24 juin - 25 juin** | * **Développement de la structure de base du site web, y compris les pages principales et le système d'authentification des utilisateurs.** * **Mise en place de la base de données et des tables nécessaires.** |
| **26 juin - 27 juin** | * **Implémentation des fonctionnalités principales du forum, telles que la création de questions, les réponses, la gestion des utilisateurs, etc.** * **Intégration de la charte graphique et des éléments graphiques dans l'interface.** |
| **28 juin** | * **Tests approfondis du site pour s'assurer du bon fonctionnement de toutes les fonctionnalités.** * **Correction des éventuels bugs et problèmes identifiés lors des tests.** |
| **29 juin** | * **Finalisation de la documentation technique, y compris la documentation d'installation, la documentation d'utilisation et les rapports de tests.** * **Préparation des livrables finaux, y compris le code source, la base de données, les guides d'installation et d'utilisation, les fichiers graphiques, etc.** * **Réunion finale pour la validation des livrables et la clôture du projet.** |

**Fonctionnalité Gestion de compte super-admin et configurations**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprints** | **Scénarios** | **Détails** | **Durées** |
| **Sprint1** | **En tant qu’utilisateur, je veux m’inscrire sur la plateforme** | * **Formulaire d’inscription** * **Validation des informations** | **1 semaine** |
| **Sprint1** | **En tant qu’utilisateur, je veux me connecter à la plateforme avec mes identifiants** | * **Formulaire de connexion** * **Verification des informations d’identification** | **1 semaine** |
| **Sprint2** | **En tant qu’utilisateur authentifié, je veux poser une question sur le forum** | * **Formulaire de création de question** * **Stockage des questions dans la base de données** | **2 semaines** |
| **Sprint2** | **En tant qu’utilisateur authentifié, je veux répondre une question existante sur le forum** | * **Système de réponses aux questions** * **Stockage des réponses liées aux questions dans la base de données** | **2 semaines** |
| **Sprint3** | **En tant qu’utilisateur authentifié, je veux rechercher des questions spécifiques sur le forum** | * **Fonctionnalité de recherche** * **Affichage des résultats pertinents** | **1 semaine** |
| **Sprint3** | **En tant qu’administrateur, je veux gérer les utilisateurs et les questions sur la plateforme** | * **Interface d’administration sécurisée** * **Visualisation, modification et suppression des utilisateurs et questions** | **1 semaine** |
| **Sprint4** | **En tant qu’utilisateur authentifié, je veux modifier mon profil et gérer mes informations personnelles** | * **Formulaire de modification de profil** * **Mise à jour des informations du profil** | **1 semaine** |

**NB : Ce planning est susceptible d’être modifié lors de son exécution.**

**Pour des raisons indépendantes de notre volonté.**